Приложение

к постановлению

администрации района

от 24.03.2015 № 48

План организации пропуска паводковых вод на территории Быстровского сельсовета Искитимского района в 2015 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок  выполнения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | Глава Быстровского сельсовета, руководители предприятий и организаций. | До 01.04.2015 г. |  |
| 2 | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. | Глава Быстровского сельсовета, руководители предприятий и организаций. | До 01.04.2015 г. |  |
| 3 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбро­сом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Глава Быстровского сельсовета, руководители предприятий и организаций. | До 25.03.2015 г. |  |
| 4 | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | КЧС и ПБ администрации | До 01.04.2015 г. |  |
| 5 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Руководители сельскохозяйственных предприятий | постоянно |  |
| 6 | Проверка состояния гидротехнических сооружений | Противопаводковая комиссия | До 01.04.2015 г. |  |
| 7 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабже­ния) на предмет безаварийной работы. | Противопаводковая комиссия | март - апрель |  |
| 8 | Контроль за созданием необходимого запаса строительных материалов. | Противопаводковая комиссия | До 01.04.2015 г. |  |
| 9 | Круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии для опе­ративного решения возникающих задач  (при необходимости). | Противопаводковая комиссия | в паводковый период |  |
| 10 | Информирование населения о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Глава МО | в паводковый период |  |
| 11 | Подготовка пунктов временного размещения населения | Эвакокомиссия | До 01.04.2015 г. |  |
| 12 | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | ГБУЗ «Линёвская РБ»  (Бабинов В.А.) | в период весеннего паводка |  |
| 13 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. | МО МВД России «Искитимский»  (Шемонаев Н.Ю.) | в период весеннего паводка |  |
| 14 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | Искитимское производственно-торговое потребительское общество (ПТПО)  (Горелухин А.А.) | в период весеннего паводка |  |
| 15 | Проведение заседания КЧС и ПБ по вопросу подготовки автомобильных дорог и искусственных сооружений к пропуску ледохода и паводковых вод. | КЧС и ПБ администрации | До 01.04.2015 г. |  |
| 16 | Провести осмотр искусственных сооружений, дамб, плотин и других потенциально опасных мест (скопление воды) в зоне автомобильных дорог. Принять неотложные меры по локализации и устранению опасных процессов. Предусмотреть своевременный спуск воды и открытие гидротехнических сооружений, проверить техническое состояние механизмов затворов, очистку отверстий выпускных коллекторов. | Руководители предприятий и организаций | До 01.04.2015 г. |  |
| 17 | Провести работы по раскрытию автомобильных дорог от снега, освободив откосы от снега не менее чем 1 метр от бровки земляного полотна. | Руководители предприятий и организаций | в период весеннего паводка |  |
| 18 | На малых искусственных сооружениях, водопропускных трубах (в том числе и строящихся) убрать щиты, удалить лед, расчистить снег перед входным и выходным отверстием шириной не менее 30 метров от оголовка. | Руководители предприятий и организаций | в период весеннего паводка |  |
| 19 | Проверить готовность подрядных или эксплуатирующих организаций к пропуску паводковых вод и работе в весенний период. | Противопаводковая комиссия  Руководители предприятий и организаций | До 25.03.2015 г. |  |